停电安排2017-12-8

因安全隐患处理安排第一项工作

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV美太Ⅰ线 | 2017年12月10日13:00-16:00 | 1、10kV美太Ⅰ线全线：贺州市八步区外国学校项目施工用电配电工程（安全隐患处理）。 计划工作时间：2017年12月10日13:30-15:30 2、10kV美太Ⅰ线DL913-9：贺州华茂林业投资有限公司项目配电工程。 计划工作时间：2017年12月10日13:00-16:00 | 1、湖南腾达电力建设有限公司 2、桂林利源水电建设有限公司 | 10kV美太Ⅰ线用户停电 |
|  | 10kV美太Ⅰ线DL913-14 | 2017年12月10日12:30-17:30 | 1、10kV美太Ⅰ线DL913-14：八步区疾病预防控制中心迁移线路（4）。 计划工作时间：2017年12月10日12:30-17:30 2、10kV美太Ⅰ线DL913-35：贺州市温馨农业发展有限公司配电工程。 计划工作时间：2017年12月10日12:30-15:30 | 1、湖南腾达电力建设有限公司 2、桂林利源水电建设有限公司 | 10kV美太Ⅰ线DL913-14后段用户停电 |
| 2 | 35kV狮公线 | 2017年12月12日08:30-18:30 | 调试35kV线路保护装置，安装狮公线3762隔离开关并做开关间隔检修。 计划工作时间：2017年12月12日09:00-14:00 | 变电检修所 | 12日07:00-08:00，公会、大平、水口变停电转网； 12日13:00-15:00，狮公线间隔工作结束后开始转网，公会变停电转网； 12日22:00-23:00，大平、水口变停电转网； |
|  | 35kV公大线 |  | 调试35kV线路保护装置并做开关间隔检修。 计划工作时间：2017年12月12日14:00-18:00 |  |  |
| 3 | 10kV鱼跳线DL914-9 | 2017年12月12、13、14日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。 计划工作时间：2017年12月12、13、14日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电 |
| 4 | 10kV公会线DL907-2 | 2017年12月12、13日07:00-17:30 | 2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路 计划工作时间：2017年12月12、13日07:00-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV公会线DL907-2后段用户停电 |
| 5 | 10kV天科Ⅲ线G957-3 | 2017年12月12日09:00-14:00 | 安全隐患整改。 计划工作时间：2017年12月12日09:00-14:00 | 西湾所 | 10kV天科Ⅲ线G957-3后段用户停电 |
| 6 | 35kV八莲线357开关（美纸Ⅰ线381开关）至G3324段线路 | 2017年12月13日08:00-11:00 | 接通35kV八莲线59#跳线。 计划工作时间：2017年12月13日08:30-10:30 | 桂林利源水电建设有限公司 | 35kV园博园变10kV园区线、10kV南鹅Ⅱ线DL922-5后段用户停电。 |
| 7 | 10kV利水线 | 2017年12月14日07:00-18:00 | 2016年第一批农村电网改造升级工程大平瑶族乡大平德和、大平中学台区：线路I接及变压器安装 计划工作时间：2017年12月14日07:30-17:30 | 湖南盈辉 | 10kV利水线用户停电 |
| 8 | 10kV道南线 | 2017年12月19、20日06:00-07:00 | 贺州局安排：腾空道石站10kVⅡ段母线，配合进行10kV直流融冰装置试验。 10kV道南线转10kV城道线供电。 计划工作时间：2017年12月19日06:00-07:00 10kV道南线转10kV道南线9108间隔供电。 计划工作时间：2017年12月20日06:00-07:00 | 调度 | 10kV道南线用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年十二月八日