附件：

广西桂东电力股份有限公司

用户“获得电力”优质服务工作实施方案

为了更好地执行《国家能源局关于印发<用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管工作方案>的通知》（国能发监管〔2018〕41号）和国家能源局南方监管局《关于转发<用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管工作方案>的通知》（南方监能稽查〔2018〕180号）的要求，结合本公司在用户“获得电力”优质服务方面的工作开展情况，特制定本工作实施方案。

一、工作目标

不断优化用电营商环境，确保用户“获得电力”便利水平明显提高，逐步实现《用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管工作方案》中的各项工作目标，提高企业和人民群众对优质电力服务的获得感，保障用户快捷高效用电。

二、工作内容

（一）加强业扩报装管理，提升业务办理整体水平

1.开展自查，形成报告。两供电单位对照《用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管工作方案》和南方监能稽查〔2018〕180号的要求，分别开展2017年6月至2018年6月用户“获得电力”优质服务相关工作自查，形成自查报告上报公司。

2. 梳理业扩报装流程，提高业务办理效率。对照《广西桂东电力股份有限公司业扩报装管理制度》（Q/GDDL2060070-2018）的要求，逐个环节梳理业扩报装中存在的问题，提出解决措施，进一步研究可简化的用电报装手续和流程，按照“一次性告知”原则，一次性收取所有报装资料，安排供电客服人员上门为用户服务，最大程度减少用户业务办理往返供电企业次数。建立统一的线上服务平台，推广线上办理用电报装流程业务，实现低压居民办理用电业务 “一次都不跑”，高压及小微企业“最多跑一次”，结合客服人员上门服务，甚至一次都不用跑；低压居民用户接电时长不超过22个工作日，小微企业平均接电时长不超过25个工作日。

3.做好小微企业各项服务工作，根据《工作方案》的要求，北京、上海等示范点的小微企业低压接电容量由100千伏安提升至160千伏安，并实现全覆盖。两供电单位要认真做好小微企业低压用电负荷发展预测，查找电网薄弱环节，做好配电网规划与建设，努力向示范点的标准看齐。简化低压小微企业的业务办理为用户报装、验收接表接电两个环节，平均接电时长不超过25个工作日。同时，要认真借鉴北京、上海等示范点的经验，结合我公司的实际，研究制定我公司小微企业“零上门、零审批”的服务举措，努力做到用户接入零投资，逐步实现“三零”的最终目标。

4.建立用电报装信息定期报送机制。按照国家能源局南方监管局的要求，定期报送用户报装有关信息。报装信息包括已送电的高压新装及增容、小微企业办理业务的平均办理时长、所需环节、申请材料和接电费用等。

（二）创新供电服务方式，保障人民群众便利用电

在电力用户报装工作中积极推行“互联网+”技术应用，不断创新供电服务方式，提高供电服务便利水平。进一步完善电力营销管理信息系统，规范系统中的用电报装、营业收费等业务的流程，大力推广电费银行代扣、手机APP缴纳电费,方便用户快捷办理业务。开通微信公众号，便于用户咨询查询相关信息；建立统一的线上服务平台，推广线上办理用电报装业务，逐步实现低压居民办理用电业务 “一次都不跑”，高压及小微企业“最多跑一次”，结合客服人员上门服务，甚至一次都不用跑，更大地提高用户办电服务。

（三）加大信息公开和宣传力度

按照《供电企业信息公开实施办法》和《广西桂东电力股份有限公司供电企业信息公开管理办法》（Q/GDDL2060090-2018）的要求，各相关单位、部门要落实专人负责供电企业信息公开工作，及时发布和更新供电企业应主动公开的各项有关信息，保障用户及时获取有关信息。在公司门户网站信息公开专栏上增设用户“获得电力”服务专栏，将提升用户“获得电力”优质服务相关工作实施方案及落实情况及时进行公布。

（四）坚持问题导向，协同推进问题解决。

严格执行《广西桂东电力股份有限公司客户投诉管理办法（试行）》（Q/GDDL2060080-2018），以12398能源监管热线和公司966068电力服务热线中用户反映的问题为导向，加强对公司相关部门、下属单位在业扩报装、营业收费、供电服务、信息公开等方面的监督和检查，督促供电单位加强供电质量管理，加大农网改造力度，提高电能质量。

三、工作要求及安排

各单位、部门要高度重视用户“获得电力”优质服务各项工作，配合公司总体部署，进行精心安排，确实把各项工作落到实处，实现总体工作目标。

（一）总体部署，公司组织召开专题会议，分析目前工作开展情况，结合公司实际，制定工作实施方案，于6月10日前和工作开展情况一起上报国家能源局南方监管局。两供电单位根据相关文件要求和公司专题会议要求，制定各自的工作实施方案，上报公司营销部。公司营销部、桂源公司、供电公司要安排专人负责此项工作，定期汇报。

（二）自查整改，两供电单位要在7月中旬前完成2017年6月至2018年6月用户“获得电力”优质服务相关工作自查，并于7月20日前将自查报告上报公司，公司于7月31前将检查报告上报国家能源局南方监管局。两供电单位要根据自查中存在的问题，制定整改措施，落实时间节点，于8月5日前上报公司（桂源公司按照南方监管局的要求，在上报公司的同时自行上报南方监管局）。

（三）定期报送用户报装信息。公司每年1月15日前上报上一年度7-12月份的用户报装信息、每年7月15日前上报当年1-6月份的用户报装信息到国家能源局南方监管局，要求两供电单位每年1月10日前上报上一年度7-12月份的用户报装信息、每年7月10日前上报当年1-6月份的用户报装信息到公司营销部（桂源公司按照南方监管局的要求，在上报公司的同时自行上报南方监管局）。

（四）各时期工作开展情况报告，公司分别于6月10日、8月10日、10月10日、11月20日前将当前工作开展情况报告国家能源局南方监管局，两供电单位分别于6月8日、8月8日、10月8日、11月18日前将当前工作开展情况报告公司营销部（桂源公司按照南方监管局的要求，在上报公司的同时自行上报南方监管局）。

（五）微信公众号，要求2018年12月份前完成开发使用；网上营业厅，要求2019年6月底前完成开发使用。

（六）供电企业信息公开，严格按照《供电企业信息公开实施办法》和《广西桂东电力股份有限公司供电企业信息公开管理办法》的时间要求进行发布和更新；用户“获得电力”优质服务工作实施方案和工作落实情况，要求按照上报国家能源局南方电监局的时间节点进行公开发布。